Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 02.04.2025 |

Lavori svolti

Samuele: - Aggiunta prodotto con immagine principale e secondarie - Aggiunta di un feedback al vendor se la aggiunta avvenuta con successo o fallita - Diario Andrea N.: - Sviluppo di un carosello nel catalogo per visualizzare le immagini dei prodotti Christian: - Cambiato i model in pagine - Form di aggiunta degli utenti per admin - Middleware per l’admin Andrea S.: - Descritto test sprint scorso - Modificato sezione profilo degli utenti (abilitata modifica per l’utente dei dati)

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessuno

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Indietro

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Mettere a posto i caroselli (quando viene premuto rimane la freccia e gli indicatori non sono visibili)