Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 30.04.2025 |

Lavori svolti

Samuele e Andrea S.: - Messo a posto codice paginazione - Visualizzazione favicon - Ricerca prodotti Christian e Andrea N.: - Gestione carrello

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

- Codice paginazione ajax non funzionante, quindi è stato rimosso - Le versioni di alcune librerie sono datate, vanno quindi rimosse o aggiornate - Alcuni file di template non utilizzati, quindi sono stati rimossi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Andrea N. e Christian: - Aumento e diminuzione quantità delle scarpe (carrello) Andrea S. e Samuele: - Sistemare ricerca prodotto - Scrivere ed eseguire i test - Pulire la directory del progetto