Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 29.01.2025 |

Lavori svolti

Samuele: - Sistemato QdC con docente - Aggiornamento Gantt - Aggiunta attività su Trello Andrea S.: - Creazione bacheca Trello - Continuazione Swimlane - Cliente – Sistema - Admin – Sistema - Vendor – Sistema Christian: - Scrittura documentazione - Informazioni sul progetto - Scopo - Analisi del dominio - Analisi e specifica dei requisiti Andrea N.: - Scelta logo e design delle pagine - Impostazione layout (home: con e senza autenticazione, catalogo, registrazione, login e pagina del prodotto) Andrea N. e Samuele: vista la pagina di GitFlow

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Bisognava informarsi per i framework, posticipato alla prossima settimana

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Samuele: - Informarsi per i framework - Informarsi per l’implementazione di modelli 3D - Informarsi per l’utilizzo di “Auth 2.0” Andrea S.: - Finire lo swimlane Christian: - Scrittura documentazione - Finire capitolo requisiti - Inserire use case e commentarlo - Analisi dei mezzi Andrea N.: - Continuare a lavorare al design (finire layout) Tutti: Stabilire date e ore per i Gantt