Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 12.03.2025 |

Lavori svolti

Prime 2h della giornata: correzione test Christian e Andrea S.: - Finito la creazione della struttura del DB - Aggiunta dati fittizi Samuele: Malato Andrea N.: - Ricerca su come salvare le varie immagini sul DB - Creazione Vendor e Products

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Come pianificato

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire di aggiungere dati fittizi e aggiungere le immagini dei prodotti nel Products. Iniziare la registrazione e accesso.